ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Общее описание проекта

- Название проекта: “VideoHUB”.

- Цель проекта: Разработать минимально жизнеспособный продукт (MVP) веб-приложения видеохостинга для загрузки, хранения и просмотра пользовательских видео.

- Целевая аудитория: Пользователи, желающие делиться короткими видео в небольшом сообществе (учебный проект).

- Основная ценность: Простой и понятный интерфейс для загрузки и просмотра видео без сложных алгоритмов и монетизации.

2. Команда и технологии

- Команда: 6 человек.

- Бэкенд: Python, Flask, Flask-SQLAlchemy, Flask-WTF, Flask-Login.

- Фронтенд: HTML5, CSS3, JavaScript (Vanilla), шаблонизатор Jinja2.

- База данных: SQLite

- Хранение медиафайлов: Локальная файловая система на этапе разработки (папка `static/uploads/`).

- Контроль версий: Git, GitHub.

- Деплой: PythonAnywhere.

3. Функциональные требования

3.1. Публичная часть (доступна всем)

Главная страница (`/`):

- Отображение сетки (или списка) последних загруженных видео.

- Для каждого видео в превью: thumbnail (первый кадр видео или заглушка), название, автор, количество просмотров.

- Клик по превью ведет на страницу просмотра.

- Страница просмотра видео (`/video/<id>`):

- Воспроизведение видео через HTML5 плеер (`<video>` тег).

- Отображение названия, описания, автора, даты загрузки.

- Список комментариев под видео (от новых к старым или наоборот).

- Счетчик просмотров (увеличивается при каждом заходе на страницу).

3.2. Авторизованные пользователи (личный кабинет)

Регистрация (`/register`):

- Форма: Имя пользователя (уникальное), Email, Пароль (с подтверждением).

- Валидация данных на стороне сервера.

- Авторизация (`/login`) / Выход (`/logout`):

- Форма входа: Логин (username/email) и пароль.

- Сессия пользователя.

Загрузка видео (`/upload`):

- Доступна только авторизованным пользователям.

- Форма: Название, описание, выбор видеофайла с устройства.

- Ограничения на этапе MVP: формат `.mp4`, размер до 50 МБ.

- После успешной загрузки — перенаправление на страницу этого видео.

- Добавление комментариев:

- Под каждым видео есть форма для добавления текстового комментария (только для авторизованных).

Страница профиля (`/profile/<username>`):

- Отображение информации о пользователе и списка загруженных им видео.

3.3. Административная часть (может быть реализована позже, как этап 2)

- Выделить отдельно. Для MVP достаточно, чтобы первый зарегистрированный пользователь считался админом.

- Просмотр списка всех видео, возможность удаления видео и комментариев.

4. Нефункциональные требования (КАК система должна это делать)

- Интерфейс: Адаптивный, аккуратный минималистичный дизайн. Можно использовать CSS-фреймворк (например, Bootstrap 5 или Bulma) для ускорения.

- Безопасность:

- Пароли хранятся только в виде хэшей.

- Защита от CSRF (Flask-WTF).

- Валидация и санитизация всех пользовательских данных (форм, загружаемых файлов).

- Производительность: Для MVP допустима скорость работы на локальном сервере. Главное — корректность.

- Масштабируемость: Архитектура должна позволять легко заменить хранилище видео на облачное и БД на более мощную.

5. Описание страниц (User Stories)

1.  Как анонимный пользователь, я хочу видеть список последних видео на главной, чтобы выбрать что посмотреть.

2.  Как анонимный пользователь, я хочу смотреть любое видео, чтобы получить информацию/развлечься.

3.  Как анонимный пользователь, я хочу зарегистрироваться, чтобы получить возможность загружать свои видео.

4.  Как авторизованный пользователь, я хочу войти в свой аккаунт, чтобы получить доступ к личным функциям.

5.  Как авторизованный пользователь, я хочу загрузить видео, чтобы поделиться им с другими.

6.  Как авторизованный пользователь, я хочу комментировать видео, чтобы выразить свое мнение.

6. Схема базы данных (основные таблицы)

Описание в виде текста (позже можно нарисовать диаграмму):

`user`

`id` (Integer, PK)

`username` (String, unique)

`email` (String, unique)

`password_hash` (String)

`created_at` (DateTime)

`video`

`id` (Integer, PK)

`title` (String)

`description` (Text)

`file_path` (String) — путь к файлу на сервере или URL в облаке

`thumbnail_path` (String) — путь к превью (можно сгенерировать позже)

`views` (Integer, default=0)

`created_at` (DateTime)

`user_id` (Integer, FK -> user.id)

`comment`

`id` (Integer, PK)

`text` (Text)

`created_at` (DateTime)

`user_id` (Integer, FK -> user.id)

`video_id` (Integer, FK -> video.id)

7. Этапы разработки (Roadmap)

Этап 1 (Спринт 1: 1 неделя) — Каркас и авторизация

Цель: Рабочее приложение с БД и регистрацией.

Задачи:

1.  Настройка окружения и структуры проекта Flask.

2.  Создание моделей БД.

3.  Реализация регистрации, авторизации, выхода (Flask-Login).

4.  Базовая HTML-разметка главной страницы и шаблонов.

Выход: Можно зарегистрироваться и войти. Данные сохраняются в БД.

Этап 2 (Спринт 2: 1 неделя) — Работа с видео

Цель: Возможность загружать и смотреть видео.

Задачи:

1.  Форма и маршрут для загрузки видео (сохранение файла в `static/uploads/`).

2.  Страница просмотра видео (`<video>` тег).

3.  Главная страница: вывод реальных видео из БД.

4.  Профиль пользователя: список его видео.

Выход: Пользователи могут заливать видео и смотреть их.

Этап 3 (Спринт 3: 1 неделя) — Социальные функции и полировка

Цель: Добавить взаимодействие и улучшить UX.

Задачи:

1.  Добавление комментариев к видео.

2.  Счетчик просмотров.

3.  Улучшение интерфейса (CSS, навигация).

4.  Базовая обработка ошибок (404, 500).

Выход: Полнофункциональный MVP.

Этап 5 (Спринт 3: 2 неделя) – добавление фишки совместного просмотра

Цель: Добавить отдельную страницу для совместного просмотра видео
Задачи:

1. Добавление необходимых функций и создание новых шаблонов.

2. Добавление в нижнем углу экрана возможности отпрлять всплывающие смайлики
3. Добавление голосования за следующее видео.

Выход: реализован полноценный функционал совместного просмотра видео

Этап 5 (Спринт 5: 3-4 дня) — Тестирование и деплой

Цель: Выложить проект в сеть.

Задачи:

1.  Исправление багов.

2.  Подготовка к деплою (конфиги, `gunicorn`).

3.  Выбор платформы и деплой.

4.  Написание финального README.

Выход: Работающее приложение, доступное по публичной ссылке.

8. Распределение обязанностей (примерное)

- Тимлид/Архитектор: Ожгихин Максим. Отвечает за ТЗ, встречи, общую структуру, деплой.

- Бэкенд-1 (Ядро): Закиров Ильяс. Flask, модели БД, авторизация.

- Бэкенд-2 (Файлы/API): Мухамедзянов Эмиль. Загрузка видео, работа с файлами, безопасность.

- Фронтенд-1 (Верстка): Рахимов Никита. HTML/CSS, шаблоны Jinja2, адаптивность.

- Фронтенд-2 (Интерактивность): Муллин Динар. JavaScript, динамические элементы (комментарии, формы).

- Full-stack/Тестировщик: Вахрушев Данил. Помощь в интеграции, тестирование, документация.