Техническое задание на создание системы "Видеохостинг"

Заказчик: [Ваш учебный заведение/кафедра]

Исполнитель: [Ваша команда, группа]

Разработчик: [ФИО всех членов команды]

Дата составления: [текущая дата]

Срок выполнения: [дата окончания проекта]

Содержание (оглавление)

1. Общие сведения

2. Назначение и цели создания системы

3. Характеристика объекта автоматизации

4. Требования к системе

5. Состав и содержание работ по созданию системы

6. Порядок контроля и приемки

7. Требования к документированию

8. Источники разработки

9. Приложения

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Полное наименование системы

Веб-приложение "VideoHUB" для размещения и просмотра видеоконтента.

1.2. Обозначение системы

VideoHost-WebApp-1.0

1.4. Разработчики

Студенты группы ИСП 34-9:

1. Ожгихин Максим- тимлид/архитектор

2. Вахрушев Даниил - бэкенд-разработчик

3. Муллин Динар- бэкенд-разработчик

4. Закиров Ильяс - фронтенд-разработчик

5.  Мухамедзянов Эмиль - фронтенд-разработчик

6. Рахимов Никита - full-stack разработчик/тестировщик

1.5. Основание для проведения работ

Учебный проект по дисциплине "[Название дисциплины]" в рамках курса веб-разработки.

1.6. Сроки начала и окончания работ

Начало: [дата начала]

Окончание: [дата окончания]

1.7. Перечень документов, на которые даны ссылки в ТЗ

1. ГОСТ 34.602-89 "Техническое задание на создание автоматизированной системы"

2. Учебный план дисциплины

3. Методические указания по выполнению проекта

2. НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ

2.1. Назначение системы

Веб-приложение предназначено для:

- Организации хранения пользовательского видеоконтента

- Предоставления возможности публикации видео материалов

- Обеспечения доступа к видеоконтенту для просмотра

- Организации взаимодействия пользователей через систему комментариев

2.2. Цели создания системы

Технические цели:

- Освоение технологий веб-разработки (Flask, HTML/CSS/JavaScript)

- Приобретение опыта командной разработки

- Изучение принципов проектирования веб-приложений

Функциональные цели:

- Создание рабочего прототипа видеохостинга

- Реализация базовых функций публикации и просмотра видео

- Обеспечение пользовательской авторизации и управления контентом

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ

3.1. Описание объекта автоматизации

Объектом автоматизации является процесс публикации, хранения и распространения видеоконтента среди пользователей.

3.2. Текущее состояние объекта

В настоящее время процесс не автоматизирован, аналогичные функции выполняются сторонними сервисами.

3.3. Информационные потоки в системе

```mermaid

graph TD

A[Пользователь] -->|Загружает видео| B[Веб-сервер]

B -->|Сохраняет метаданные| C[(База данных)]

B -->|Сохраняет файл| D[Хранилище файлов]

E[Посетитель] -->|Запрашивает видео| B

B -->|Отдает видео| E

```

3.4. Перечень подсистем и их назначение

1. Подсистема аутентификации и авторизации - управление пользователями

2. Подсистема работы с видео - загрузка, хранение, воспроизведение

3. Подсистема социального взаимодействия - комментарии, оценки

4. Подсистема административного управления - модерация контента

4. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

4.1. Требования к системе в целом

4.1.1. Требования к структуре и функционированию системы

- Клиент-серверная архитектура

- Модульная структура с четким разделением ответственности

- Поддержка одновременной работы не менее 10 пользователей

- Время отклика системы не более 3 секунд

4.1.2. Требования к надежности

- Коэффициент готовности системы не менее 95%

- Автоматическое восстановление после сбоев БД

- Резервное копирование данных 1 раз в сутки

4.1.3. Требования к безопасности

- Хранение паролей в хэшированном виде (bcrypt)

- Защита от SQL-инъекций

- Защита от XSS-атак

- Валидация загружаемых файлов

- Сессионные идентификаторы с ограниченным временем жизни

4.1.4. Требования к эргономике и технической эстетике

- Адаптивный дизайн (поддержка мобильных устройств)

- Интуитивно понятный пользовательский интерфейс

- Соответствие принципам Material Design/Apple HIG

- Минималистичный и современный дизайн

4.1.5. Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию

- Простота развертывания (docker-контейнеры)

- Логирование основных событий системы

- Мониторинг состояния системы

- Документированные процедуры резервного копирования

4.1.6. Требования к защите информации

- Разграничение прав доступа (пользователь/администратор)

- Шифрование соединения (HTTPS)

- Ограничение попыток авторизации

- Регулярное обновление зависимостей

4.1.7. Требования к стандартизации и унификации

- Соблюдение PEP8 для Python-кода

- Использование семантической версионной системы

- Соблюдение RESTful-принципов при проектировании API

4.2. Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

4.2.1. Перечень функций системы

| № | Функция | Описание | Приоритет |

|---|---------|----------|-----------|

| 1 | Регистрация пользователя | Создание учетной записи | Высокий |

| 2 | Авторизация пользователя | Вход в систему | Высокий |

| 3 | Загрузка видео | Публикация видеофайлов | Высокий |

| 4 | Просмотр видео | Воспроизведение видеоконтента | Высокий |

| 5 | Комментирование видео | Добавление комментариев | Средний |

| 6 | Оценка видео | Лайки/дизлайки | Средний |

| 7 | Поиск видео | Поиск по названию и описанию | Средний |

| 8 | Управление профилем | Редактирование данных пользователя | Низкий |

| 9 | Модерация контента | Управление видео и комментариями (админ) | Низкий |

4.2.2. Требования к организации входных данных

- Формат видео: MP4, WebM, AVI

- Максимальный размер файла: 100 МБ

- Максимальная длительность: 10 минут

- Разрешение видео: до 1080p

- Форматы изображений для аватаров: JPG, PNG (до 5 МБ)

4.2.3. Требования к организации выходных данных

- Стандартизированные JSON-ответы для API

- HTML5-видеоплеер для воспроизведения

- Адаптивные превью видео

- Экспорт данных профиля в JSON-формате

4.3. Требования к видам обеспечения

4.3.1. Техническое обеспечение

- Серверная часть:

- CPU: 2 ядра

- RAM: 4 ГБ

- HDD: 50 ГБ

- OS: Ubuntu 20.04 LTS

- Веб-сервер: Nginx

- WSGI-сервер: Gunicorn

- Клиентская часть:

- Браузеры: Chrome 90+, Firefox 88+, Safari 14+

- Разрешение экрана: от 320px (мобильные) до 1920px (десктоп)

4.3.2. Программное обеспечение

- Бэкенд:

- Python 3.10+

- Flask 2.3+

- SQLAlchemy 2.0+

- Flask-Login

- Flask-WTF

- Pillow (обработка изображений)

- Фронтенд:

- HTML5

- CSS3 (Flexbox/Grid)

- JavaScript (ES6+)

- Bootstrap 5 (опционально)

- База данных:

- SQLite (разработка)

- PostgreSQL (продакшен)

- Деплой:

- Git

4.3.3. Информационное обеспечение

- Структура БД:

```

┌───────────┐     ┌──────────┐     ┌─────────────┐

│   User    │     │  Video   │     │  Comment    │

├───────────┤     ├──────────┤     ├─────────────┤

│ id        │     │ id       │     │ id          │

│ username  │◄────┤ user_id  │     │ video_id    │

│ email     │     │ title    │     │ user_id     │

│ password  │     │ desc     │     │ content     │

│ avatar    │     │ file_path│     │ created_at  │

│ created_at│     │ views    │     └─────────────┘

└───────────┘     │ likes    │           ▲

▲         │ dislikes │           │

│         │ duration │     ┌─────────────┐

└─────────┤ created_at│     │   Like     │

└──────────┘     ├─────────────┤

▲        │ id          │

│        │ video_id    │

┌──────────┐   │ user_id     │

│  Tag     │   │ is_like     │

├──────────┤   └─────────────┘

│ id       │

│ name     │

└──────────┘

▲

│

┌─────────────┐

│ VideoTag    │

├─────────────┤

│ video_id    │

│ tag_id      │

└─────────────┘

4.3.4. Лингвистическое обеспечение

- Язык интерфейса: русский

- Поддержка кириллицы в БД (UTF-8)

- Локализация дат и времени

4.3.5. Организационное обеспечение

- План работ на 4 недели

- Ежедневные стендапы

- Еженедельные демо

- Распределение ролей в команде

5. СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ

5.1. Перечень стадий и этапов работ

| Стадия | Сроки | Содержание работ | Ответственные |

|--------|-------|------------------|---------------|

| 1. Подготовительная | Неделя 1 | Анализ требований, проектирование | Все |

| 2. Разработка | Недели 2-3 | Кодирование, тестирование модулей | По ролям |

| 3. Внедрение | Неделя 4 | Интеграция, тестирование, деплой | Все |

| 4. Сопровождение | После сдачи | Поддержка, исправление ошибок | Назначенные |

5.2. Содержание работ по стадиям

Стадия 1. Подготовительная:

1.1. Формализация требований

1.2. Проектирование архитектуры

1.3. Проектирование БД

1.4. Создание макетов интерфейса

1.5. Составление плана работ

Стадия 2. Разработка:

2.1. Настройка окружения

2.2. Создание моделей БД

2.3. Реализация бэкенд-логики

2.4. Разработка фронтенда

2.5. Модульное тестирование

Стадия 3. Внедрение:

3.1. Интеграция компонентов

3.2. Системное тестирование

3.3. Исправление ошибок

3.4. Деплой на хостинг

3.5. Приемочные испытания

5.3. Сроки выполнения работ

- Общая продолжительность: 4 недели

- Начало: [дата]

- Окончание: [дата]

- Резерв времени: 3 дня

6. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

6.1. Виды испытаний

- Модульное тестирование (pytest)

- Интеграционное тестирование

- Нагрузочное тестирование (до 50 одновременных пользователей)

- Тестирование безопасности

- Юзабилити-тестирование

6.2. Общие требования к приемке работ

- Соответствие функциональным требованиям (пункт 4.2)

- Отсутствие критических ошибок

- Наличие полной документации

- Работоспособность в целевых браузерах

- Соответствие требованиям производительности

6.3. Порядок сдачи-приемки работ

1. Демонстрация работоспособности системы

2. Предоставление документации

3. Проверка соответствия ТЗ

4. Подписание акта приемки

7. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ

7.1. Перечень разрабатываемой документации

1. Техническое задание (настоящий документ)

2. Проектная документация:

- Архитектурные решения (ADR)

- Схема базы данных

- API-документация

3. Руководство пользователя

4. Руководство администратора

5. Технический отчет о выполнении работ

7.2. Требования к оформлению документов

- Формат: Markdown/PDF

- Язык: русский

- Структура: согласно ГОСТ 2.105-95

- Версионирование: семантическое

7.3. Сроки предоставления документации

- ТЗ: до начала разработки

- Проектная документация: параллельно с разработкой

- Руководства: за 3 дня до сдачи проекта

- Технический отчет: в день сдачи проекта

8. ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

1. ГОСТ 34.602-89 "Техническое задание на создание автоматизированной системы"

2. Официальная документация Flask

3. Документация SQLAlchemy

4. Руководства по веб-разработке:

- MDN Web Docs

- W3C Standards

- Python PEP Standards

5. Учебные материалы по дисциплине

9. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение А. Словарь терминов

| Термин | Определение |

|--------|-------------|

| MVP | Minimum Viable Product - минимально жизнеспособный продукт |

| CRUD | Create, Read, Update, Delete - базовые операции с данными |

| API | Application Programming Interface - интерфейс программирования приложений |

| ORM | Object-Relational Mapping - объектно-реляционное отображение |

| REST | Representational State Transfer - архитектурный стиль |

Приложение Б. Сценарии использования (Use Cases)

UC-001: Регистрация пользователя

1. Пользователь переходит на страницу регистрации

2. Заполняет форму (имя, email, пароль)

3. Система проверяет уникальность email

4. Система создает учетную запись

5. Пользователь получает подтверждение

UC-002: Загрузка видео

1. Авторизованный пользователь нажимает "Загрузить видео"

2. Выбирает файл с устройства

3. Заполняет метаданные (название, описание)

4. Система валидирует файл

5. Система сохраняет видео и метаданные

6. Пользователь перенаправляется на страницу видео

Приложение В. Макеты интерфейса

[Описать или приложить скриншоты макетов основных страниц]

Приложение Г. Критерии качества

1. Функциональность - 40%

- Полнота реализации функций

- Корректность работы

2. Качество кода - 30%

- Соответствие PEP8

- Наличие комментариев

- Модульность архитектуры

3. Документация - 20%

- Полнота документации

- Качество оформления

4. Презентация - 10%

- Качество демонстрации

- Ответы на вопросы

Подписи сторон:

От заказчика:

___________________ / [ФИО преподавателя] /

"___" ___________ 2026 г.

От разработчика:

___________________ / [ФИО тимлида] /

"___" ___________ 2026 г.

Практические рекомендации по использованию этого ТЗ:

1. Заполните все поля в квадратных скобках [ ]

2. Адаптируйте под ваш конкретный проект - уточните сроки, требования

3. Обсудите ТЗ всей командой - все должны понимать требования

4. Утвердите ТЗ у преподавателя (если это учебный проект)

5. Используйте как checklist при разработке и сдаче проекта

6. Ведите протокол изменений - если вносите правки в ТЗ в процессе работы