Техническое задание: Видеохостинг "VideoTube" (примерное название)

1. Общее описание проекта

Цель проекта: Разработать минимально жизнеспособный продукт (MVP) веб-приложения видеохостинга для загрузки, хранения и просмотра пользовательских видео.

Целевая аудитория: Пользователи, желающие делиться короткими видео в небольшом сообществе (учебный проект).

Основная ценность: Простой и понятный интерфейс для загрузки и просмотра видео без сложных алгоритмов и монетизации.

2. Команда и технологии

Команда: 6 человек.

Бэкенд: Python, Flask, Flask-SQLAlchemy, Flask-WTF, Flask-Login.

Фронтенд: HTML5, CSS3, JavaScript (Vanilla), шаблонизатор Jinja2.

База данных: SQLite (для разработки), с возможностью миграции на PostgreSQL (для деплоя).

Хранение медиафайлов: Локальная файловая система на этапе разработки (папка `static/uploads/`). На этапе деплоя — облачное хранилище (Yandex Cloud Storage / S3).

Контроль версий: Git, GitHub.

Деплой: Render.com / PythonAnywhere.

3. Функциональные требования (MVP - что МОЖНО делать в системе)

3.1. Публичная часть (доступна всем)

Главная страница (`/`):

Отображение сетки (или списка) последних загруженных видео.

Для каждого видео в превью: thumbnail (первый кадр видео или заглушка), название, автор, количество просмотров.

Клик по превью ведет на страницу просмотра.

Страница просмотра видео (`/video/<id>`):

Воспроизведение видео через HTML5 плеер (`<video>` тег).

Отображение названия, описания, автора, даты загрузки.

Список комментариев под видео (от новых к старым или наоборот).

Счетчик просмотров (увеличивается при каждом заходе на страницу).

3.2. Авторизованные пользователи (личный кабинет)

Регистрация (`/register`):

Форма: Имя пользователя (уникальное), Email, Пароль (с подтверждением).

Валидация данных на стороне сервера.

Авторизация (`/login`) / Выход (`/logout`):

Форма входа: Логин (username/email) и пароль.

Сессия пользователя.

Загрузка видео (`/upload`):

Доступна только авторизованным пользователям.

Форма: Название, описание, выбор видеофайла с устройства.

Ограничения на этапе MVP: формат `.mp4`, размер до 50 МБ.

После успешной загрузки — перенаправление на страницу этого видео.

Добавление комментариев:

Под каждым видео есть форма для добавления текстового комментария (только для авторизованных).

Страница профиля (`/profile/<username>`):

Отображение информации о пользователе и списка загруженных им видео.

3.3. Административная часть (может быть реализована позже, как этап 2)

Выделить отдельно. Для MVP достаточно, чтобы первый зарегистрированный пользователь считался админом.

Просмотр списка всех видео, возможность удаления видео и комментариев.

4. Нефункциональные требования (КАК система должна это делать)

Интерфейс: Адаптивный, аккуратный минималистичный дизайн. Можно использовать CSS-фреймворк (например, Bootstrap 5 или Bulma) для ускорения.

Безопасность:

Пароли хранятся только в виде хэшей.

Защита от CSRF (Flask-WTF).

Валидация и санитизация всех пользовательских данных (форм, загружаемых файлов).

Производительность: Для MVP допустима скорость работы на локальном сервере. Главное — корректность.

Масштабируемость: Архитектура должна позволять легко заменить хранилище видео на облачное и БД на более мощную.

5. Описание страниц (User Stories)

1.  Как анонимный пользователь, я хочу видеть список последних видео на главной, чтобы выбрать что посмотреть.

2.  Как анонимный пользователь, я хочу смотреть любое видео, чтобы получить информацию/развлечься.

3.  Как анонимный пользователь, я хочу зарегистрироваться, чтобы получить возможность загружать свои видео.

4.  Как авторизованный пользователь, я хочу войти в свой аккаунт, чтобы получить доступ к личным функциям.

5.  Как авторизованный пользователь, я хочу загрузить видео, чтобы поделиться им с другими.

6.  Как авторизованный пользователь, я хочу комментировать видео, чтобы выразить свое мнение.

6. Схема базы данных (основные таблицы)

Описание в виде текста (позже можно нарисовать диаграмму):

`user`

`id` (Integer, PK)

`username` (String, unique)

`email` (String, unique)

`password_hash` (String)

`created_at` (DateTime)

`video`

`id` (Integer, PK)

`title` (String)

`description` (Text)

`file_path` (String) — путь к файлу на сервере или URL в облаке

`thumbnail_path` (String) — путь к превью (можно сгенерировать позже)

`views` (Integer, default=0)

`created_at` (DateTime)

`user_id` (Integer, FK -> user.id)

`comment`

`id` (Integer, PK)

`text` (Text)

`created_at` (DateTime)

`user_id` (Integer, FK -> user.id)

`video_id` (Integer, FK -> video.id)

7. Этапы разработки (Roadmap)

Этап 1 (Спринт 1: 1 неделя) — Каркас и авторизация

Цель: Рабочее приложение с БД и регистрацией.

Задачи:

1.  Настройка окружения и структуры проекта Flask.

2.  Создание моделей БД (User, Video, Comment).

3.  Реализация регистрации, авторизации, выхода (Flask-Login).

4.  Базовая HTML-разметка главной страницы и шаблонов.

Выход: Можно зарегистрироваться и войти. Данные сохраняются в БД.

Этап 2 (Спринт 2: 1 неделя) — Работа с видео

Цель: Возможность загружать и смотреть видео.

Задачи:

1.  Форма и маршрут для загрузки видео (сохранение файла в `static/uploads/`).

2.  Страница просмотра видео (`<video>` тег).

3.  Главная страница: вывод реальных видео из БД.

4.  Профиль пользователя: список его видео.

Выход: Пользователи могут заливать видео и смотреть их.

Этап 3 (Спринт 3: 1 неделя) — Социальные функции и полировка

Цель: Добавить взаимодействие и улучшить UX.

Задачи:

1.  Добавление комментариев к видео.

2.  Счетчик просмотров.

3.  Улучшение интерфейса (CSS, навигация).

4.  Базовая обработка ошибок (404, 500).

Выход: Полнофункциональный MVP.

Этап 4 (Спринт 4: 3-4 дня) — Тестирование и деплой

Цель: Выложить проект в сеть.

Задачи:

1.  Исправление багов.

2.  Подготовка к деплою (конфиги, `gunicorn`).

3.  Выбор платформы и деплой.

4.  Написание финального README.

Выход: Работающее приложение, доступное по публичной ссылке.

8. Распределение обязанностей (примерное)

Тимлид/Архитектор: [Имя]. Отвечает за ТЗ, встречи, общую структуру, деплой.

Бэкенд-1 (Ядро): [Имя]. Flask, модели БД, авторизация.

Бэкенд-2 (Файлы/API): [Имя]. Загрузка видео, работа с файлами, безопасность.

Фронтенд-1 (Верстка): [Имя]. HTML/CSS, шаблоны Jinja2, адаптивность.

Фронтенд-2 (Интерактивность): [Имя]. JavaScript, динамические элементы (комментарии, формы).

Full-stack/Тестировщик: [Имя]. Помощь в интеграции, тестирование, документация.

9. Критерии приемки (Когда задача считается выполненной?)

1.  Код написан, соответствует стандартам (PEP8 для Python).

2.  Функционал работает без критических ошибок.

3.  Код замержен в ветку `main` через Pull Request с код-ревью хотя бы одного члена команды.

4.  Изменения не ломают существующий функционал.